谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号：	CGB2024446		。

- 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司尾矿库进库道路复耕。

- 业务管理部门:	设备能源计量部		。

- 项目内容

- 明细表

| - 序号 | - 名称 | - 规格 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 道路拆除 | - 2184 | - m2 |  |  |
| - 2 | - 拆除物转运 | - 2284.8 | - m3 |  | - 运距2km |
| - 3 | - 回填土 | - 1747.2 | - m3 |  | - 运距3km |
| - 4 | - 平整场地 | - 4587 | - m2 |  | - 达到种植标准 |
| - 5 | - 填埋覆土 | - 1987.2 | - m2 |  | - 废渣平整并覆土50cm厚 |
| - 6 | - 填埋覆土 | - 1987.2 | - m2 |  | - 废渣平整并覆土20cm厚 |

- 项目要求

- 资质要求：营业执照应含有	建筑工程施工总承包叁级及叁级以上资质。

- 业绩要求：相关协议或合同等。

- 税率及价格：所有含税价格均为含9%	增值税专用发票价格，税率可以偏离。

- 质保期：竣工验收合格后1年。

- 付款方式：验收合格付总工程款的97%，剩余3%为质量保证金，付款前开具全额增值税专用发票，收到发票到后	1	个月内银行转账（现金）付款。

- 到货周期：无。

- 工期：	20日历天	。

- 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

- 9.谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

- 10.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。